祥云校区产业楼视频设备的招标需求

1、项目建设地点：头屯河区祥云中街566号内产业楼圆楼一楼。

2、本项目确定一家中标供给商，依照采购人需要，完成视频系统建设、系统运行、系统维护、调试等任务。

3、响应采购方要求，在本次大型比赛活动中，安排相关运维人员后台解决视频设备可能出现的各类突发情况，保障比赛的顺利进行。若在大赛中因视频设备问题造成大赛中断或延误等情况，采购方将依照情节严重性，扣除中标价10%-20%的损失费。

4、视频设备中所涉及到的用电要求，需符合《消防安全技术实务》要求，并与后勤管理处协商一致，不得私自接拉电线。

5、工期为10天，并需在6月10日前完成供货、安装、试运行及验收。

6、项目技术参数要求见报价单。

7、所有视频设备需提供一年内售后保修许诺。